BarberApp

Bitacora del Proyecto

Tu registro de aprendizaje y construccion, paso a paso.

| Proyecto | BarberApp — App para agendar citas en barberias |
| --- | --- |
| Inicio | Abril 2026 |
| Plataforma | Web + Movil (React / React Native) |
| Estado actual | Fase 2 — Frontend basico (En progreso) |

# El problema que resuelves

Las barberias operan con un sistema anticuado: el cliente llega, espera sin saber cuanto tiempo falta, o llama por telefono. BarberApp resuelve esto: el cliente agenda desde su celular, elige barbero, servicio, fecha y hora. El barbero ve su agenda en tiempo real.

# Como vas a ganar dinero

Ingreso 1 — Comision por cita (modelo marketplace)

Tu no fijas precios. Cada barberia pone los suyos. Tu cobras un % automatico de cada cita agendada por la app — como iFood o Airbnb.

Ingreso 2 — Destaque pagado

La barberia paga un valor mensual para aparecer primero en la busqueda con un badge especial. Quien no paga aparece igual, solo mas abajo.

Perfil personalizable de cada barberia

- Nombre, logo, fotos y video

- Servicios con precios propios

- Ubicacion en mapa

- Horarios y calificaciones

# Hoja de ruta

| # | Fase | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Planeacion | Completado | Entender el problema, definir la app, ver el prototipo |
| 1 | Herramientas | Completado | Instalar VS Code, Node.js, Git. Crear primer archivo |
| 2 | Frontend basico | En progreso | Crear la pantalla de inicio con HTML y CSS |
| 3 | React | Pendiente | Rehacer la pantalla con React (componentes) |
| 4 | Backend | Pendiente | Crear servidor con Node.js. Guardar datos |
| 5 | Base de datos | Pendiente | Conectar base de datos. Guardar citas reales |
| 6 | MVP completo | Pendiente | App funcionando de punta a punta |
| 7 | Prueba real | Pendiente | Probar con una barberia real de tu barrio |
| 8 | Lanzamiento | Pendiente | Publicar y conseguir primeros clientes |

# Registro de sesiones

## Sesion 1 — 9 de abril de 2026

Fases 0 y 1 completadas — entorno de trabajo listo al 100%

Lo que lograste

| OK | Node.js 24 LTS instalado correctamente |
| --- | --- |
| OK | VS Code instalado y configurado |
| OK | Cuenta en GitHub creada |
| OK | Carpeta del proyecto creada en OneDrive/Desktop/Mi primer proyecto/Proyecto 3 |
| OK | package.json creado con npm init -y |
| OK | index.js creado y ejecutado exitosamente |
| OK | Primera linea de codigo ejecutada: BarberApp funcionando! |

Problemas que resolviste solo

- PowerShell bloqueaba npm — solucionado con Set-ExecutionPolicy

- El proyecto se creo en la carpeta equivocada — aprendiste a navegar con cd

- VS Code no reconocia Node.js — aprendiste a reiniciar el editor despues de instalar

Tu primera linea de codigo

console.log("BarberApp funcionando!")

Ejecutaste este codigo con el comando: node index.js

# Glosario

| Termino | Que significa |
| --- | --- |
| Frontend | La parte visual que el usuario ve: pantallas, botones, colores |
| Backend | La logica invisible: guardar datos, manejar citas, enviar notificaciones |
| React | Herramienta de JavaScript para construir interfaces de forma ordenada |
| Node.js | Entorno para correr JavaScript fuera del navegador (en el servidor) |
| npm | Gestor de herramientas de Node.js — viene incluido con la instalacion |
| package.json | El documento de identidad de tu proyecto: nombre, version, herramientas |
| index.js | El archivo principal de tu app — el punto de entrada |
| console.log() | Instruccion para mostrar un mensaje en la terminal |
| node archivo.js | Comando para ejecutar tu codigo con Node.js |
| cd | Comando para navegar entre carpetas en la terminal |
| API | El puente entre el frontend y el backend |
| MVP | Minimum Viable Product: la version mas simple que resuelve el problema |
| Git | Herramienta que guarda el historial de cambios de tu codigo |

# Proximo paso — Fase 2

Crear la primera pantalla visual de BarberApp con HTML y CSS

- Crear index.html — la estructura de la pantalla

- Crear style.css — los colores y el diseno

- Ver la pantalla de inicio de BarberApp en el navegador

Cuando estes listo, abre VS Code y dile a Claude: 'seguimos con BarberApp'.